# Alarme précoce pour l'Observatoire Volcanologique du Karthala

# Suivit des tâches
## Le 13/12/07
Montage carte modem - 5m
Branchement Serveur - 15m
Lancement des “Hardware Diagnostics” : le test de tous les composants est OK. - 8h
Mail de lancement du projet - 20m
Début rédaction de l'étude de faisabilité – 3h
## Le 14/12/07
Installation serveur – 2h
Inscription Microsoft - 1h (!)
Rédaction étude faisabilité – 2h
## Le 17/12/07
Installation Windows fin - 30m
Installation driver Carte Modem – 30m
Installation voicent Gateway – 30m
Installation et configuration de subversion sur PitonLacroix (système de versionnage) – 3h
## Le 18/12/07
Installation de Subversion (fin) et installation de l'IDE Eclipse – 1h
Installation de la licence de Voicent Gateway – 15m
Mises à jour Microsoft - 1h
Installation du Serveur dans la baie (pour avoir une ligne téléphonique à disposition) – 30m
Formation Régie d'avance - 1h
## Le 19/12/07
Reconstruction Subversion – 2h
Rédaction Etude préalable - 2h
Problèmes sur le serveur de base de données – 2h
Problème sur Machine IGN – 2h
## Le 24/12/07
Installation du serveur dans la baie (installation de VNC) – 30m
Installation du Java SDK 6 update 3 – 30m
Test de l'API Java – 2h
Modification de l'API Java – 2h
## Le 26/12/07
Intégration des spécifications générales - 1h
Début modélisation générale – 2h
Installation d'Eclipse et Subclipse - 1h